## Slide 1: Mục tiêu & hướng phát triển
Tổng quan dự án – Nền tảng LMS cho đào tạo trực tuyến cho trường Đại học/Cao đẳng , đã có: quản lý khóa học, quiz, chatbot, đa ngôn ngữ.
Hướng mở rộng
  Tối ưu trải nghiệm người dùng (UI/UX, mobile-first).
  Thêm tính năng cá nhân hoá: gợi ý khoá học, học theo tiến độ.
  Phát triển AI/ML: phân tích dữ liệu học, chatbot thông minh.
  Mở rộng tích hợp bên ngoài: Zoom/Teams, cổng thanh toán mới, API cho đối tác.

## Slide 2: Kế hoạch thực hiện
Phân tích & thiết kế (2–3 tuần)
  Thu thập yêu cầu người dùng, xác định backlog.
  Thiết kế UI/UX mới, sơ đồ cơ sở dữ liệu nếu cần.
Triển khai chức năng (tháng 1–2)
  Sprint 1: cải thiện frontend, responsive layout.
  Sprint 2: tính năng gợi ý & cá nhân hoá.
  Sprint 3: tích hợp AI/ML (chatbot nâng cao, phân tích).
Kiểm thử & tinh chỉnh (tháng 3)
  Unit tests, integration tests, load testing.
  Thu thập phản hồi, điều chỉnh.
Triển khai & bảo trì
  Deploy staging → production.
  Lập kế hoạch hỗ trợ & cập nhật định kỳ.

## Slide 3: Công nghệ sử dụng
Backend:
  Django (Python) – hiện có, tiếp tục mở rộng.
  Django REST Framework cho API.
Frontend:
  HTML/CSS/JS, Bootstrap hoặc React/Vue (tùy lựa chọn nâng cấp).
  Templating Django hoặc SPA nếu chuyển sang frontend framework.
Cơ sở dữ liệu:
  SQLite (dev) → PostgreSQL/MySQL cho production.
AI/ML & chatbot:
  Python (scikit‑learn, TensorFlow, PyTorch) hoặc dịch vụ bên ngoài như Rasa, OpenAI.
  Lưu trữ log học – phân tích dữ liệu bằng pandas, Jupyter.